工作内容沟通

| 模块 | 名称 | 模块功能描述 |
| --- | --- | --- |
| A2-1 | 成本场-贴钣金成本场 | 可引导线束路径靠近选中钣金的成本场地图 |
| A2-2 | 成本场-热区成本场 | 可引导线束路径避开热区的成本场地图 |
| A2-3 | 成本场-零件语义识别 | 根据零件名称，自动挑选出贴线钣金及方向坐标作为贴钣金成本场的输入参数 |
| A3-1 | 顶层路径规划 | 生成有主干和分支结构的线束中心路径 |
| A3-2 | 底层路径生成 | A*算法，结合成本场地图，快速生成线束中心路径且符合最小转弯半径需求 |
| A4 | Control Point功能算法 | 实现线束生成后的局部路径调节，单起点终点，多个途径点输入 |
| A5 | 线束分支优化算法 | 优化合并线束中心路径满足：最小分支路径长度、分支点距离和单点分支数量的要求 |
| A6 | Control Point输出算法 | 根据路径及贴线钣金生成可描述路径几何的点位数组，点位距离满足卡扣距离要求 |
| A7 | 卡扣布置算法 | 根据Control Point及贴线钣金生成卡扣点位以及卡扣方向向量，卡扣位置满足操作约束 |

（1）按任务划分，除了算法，还需要catia端一个人负责界面工作以及与算法平台进行集成联调。

（2）李娅昕和岑美先：对上表黄色部份进行验证，多成本场对路径变化引导作用最终效果的确认。

（3）李娅昕和岑美先：集成上表不同算法模块为完整软件平台。

（4）李娅昕和岑美先：发现算法各模块的局部问题并进行性能优化。

（5）李娅昕：与Catia界面软件工程师进行系统联调集成。

A2-3：需要安排新人员，需要对输入和操作方式进行更细致描述，比如用户是语音还是文本输入，法线方向如何表达，最好举一个具体场景使用示例。

A7：需要安排新人员，需要卡扣点位的要求给出图文说明。

6.30日交付节点（A2-3，A7）功能项存在风险，如果可能可以考虑安排到6月后的暑期人力资源更加充裕）。